|  | Město Krnov |
| --- | --- |
|  | Odbor veřejných zakázek |
|  | Hlavní náměstí 1 |
|  | 794 01 Krnov |

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu § 12 odst. 3 a ve vztahu k § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.

Zakázka malého rozsahu na stavební práce:

„Oprava chodníku na ulici Boční, Krnov“

Adresa pro styk s uchazeči:

Město Krnov

Odbor veřejných zakázek

Hlavní nám. 1

794 01 Krnov

Bc. Pavel Jachymčák, DiS.	554 697 234, pjachymcak@mukrnov.cz

Ing. Klára Hazuchová		554 697 239, khazuchova@mukrnov.cz

V Krnově dne 4. 8. 2016

- IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel:			Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Statutární zástupce:		PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka města

IČ:				00296139

DIČ:				CZ00296139, je plátcem DPH

Tel./fax:			554 697 111, 554 610 418

Bankovní spojení:		KB, a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 			728771/0100

Kontaktní osoba:		Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek

554 697 234, pjachymcak@mukrnov.cz

Ing. Klára Hazuchová, referent odboru veřejných zakázek

554 697 239, khazuchova@mukrnov.cz

- NÁZEV ZAKÁZKY

„Oprava chodníku na ulici Boční, Krnov“

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Stávající stav:

Jedná se o opravu skladby a povrchu chodníku na ulici Boční, tvořený betonovou dlažbou různého formátu. Povrch chodníku je nerovný, obsahuje prasklou dlažbu a rozestupy ve spárách. Je nevhodně odvodněn, podloží chodníku je nestabilní, v určitých úsecích dochází k pomalému sesuvu tělesa chodníku a přilehlých konstrukcí. Příčný sklon chodníku je na mnoha místech opačný. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou z žulových kostek. Betonové obruby lemující chodník jsou v havarijním stavu.

Nový stav:

Etapa A	Úsek mezi ulicemi Cvilínská – Blahoslavova
Dojde k odstranění stávající betonové dlažby, k zařezání krytu komunikace a odfrézování živice po obvodu chodníku. Silniční obruby a žulové kostky se demontují, žulové kostky se opětovně použijí. Po vyměření os dojde k zaberanění ocelových válcovaných profilů do zeminy v požadované hloubce k eliminaci deformací tělesa chodníku a stabilizaci svahu. Mezi profily se přivaří výztuž 
a zabetonováním se vytvoří železobetonový práh. Zhutní se pláň, vytvoří se podklad z drceného kameniva, osadí se obruby. Do vjezdů se užijí obruby naležato a přechodové. Dosype se a zhutní podkladní a kladecí vrstva a položí betonová dlažba. Nebezpečné nízké úseky budou opatřeny varovnými pásy slepecké červené dlažby. Průchozí šířky budou zachovány stávající, výškové řešení bude respektovat stávající stav.

Etapa B	Úsek mezi ulicemi Blahoslavova – Stará

Postup prací dle etapy A.

- DATUM PŘEDPOKLÁDANÉHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zahájení: 	říjen 2016

Ukončení:	listopad 2016

Zakázka musí být plněna tak, aby byl po celou dobu provádění prací zajištěn plynulý 
a bezpečný provoz na pozemní komunikaci ulice Boční.

- MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

ulice Boční, Krnov, parcelní číslo 504/1, k. ú. Opavské Předměstí

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro realizaci veřejné zakázky je zpracována dokumentace stavby, která je zveřejněna současně s touto výzvou v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese https://zakazky.krnov.cz

Součástí zadávací dokumentace je i výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo, ve kterém požadujeme doplnit cenu díla bez DPH a který je potřeba potvrdit statutárním zástupcem uchazeče.

- PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit v neověřené kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán (výpis nebude starší 90 dnů), či výpis z jiné obdobné evidence

- oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky

- doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „pozemní stavby“.

V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

Uchazeč dále doloží:

- seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu za posledních 
5 let s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj 
a termínu realizace. Seznam bude obsahovat minimálně 3 realizované zakázky s minimální hodnotou 350 000,- Kč bez DPH

- k výše uvedeným 3 realizovaným zakázkám s minimální hodnotou 350 000,- Kč bez DPH bude doloženo osvědčení vydané zadavatelem referenční zakázky. Osvědčení bude doloženo v neověřené kopii

- prostou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši 2 000 000,- Kč

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A MÍSTO PRO JEJÍ PODÁNÍ

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka bude předložena elektronicky v systému E-ZAK dostupném na adrese https://zakazky.krnov.cz

Nabídka bude obsahovat:

- Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

- Doklady k technickým požadavkům kontaktního zateplovacího systému

- Oceněný položkový rozpočet

- Smlouvu o dílo s doplněním ceny díla bez DPH a potvrzenou statutárním zástupcem uchazeče.

- HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH.

Nabídková cena bude zpracována dle přiložené dokumentace. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-ZAK a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

- SOUTĚŽNÍ A ZADÁVACÍ LHŮTA

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK 
a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a stanovuje se na 90 kalendářních dnů.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy (viz příloha zadávací dokumentace).

Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy obsaženému v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných místech kromě doplnění ceny díla bez DPH. Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého výběrového řízení:

- právo odmítnout všechny nabídky;

- právo zadavatele zrušit výběrové řízení;

- český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem.

Bc. Pavel Jachymčák, DiS.					Ing. Michal Brunclík

vedoucí odboru veřejných zakázek 				místostarosta města