Výzva k podání cenové nabídky na sanaci betonových konstrukcí

na objektech ČOV Krnov.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona, ve smyslu § 12 odst. 3 a ve vztahu k § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Vyzýváme Vás tímto k vyhotovení a předložení cenové nabídky na sanaci betonových konstrukcí objektů dle slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

- Obecná technické specifikace

Místem plnění je ČOV Krnov, ulice Bližčická, Krnov  PSČ 794 01.

Termín možné prohlídky na místě před podáním nabídky po tel. dohodě s Petrem Bártkem, ved. ČOV Krnov, mobil:  606792989.

Veškeré dotazy k zakázce podávejte, prosím prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Předpokládaná realizace (dle klimatických podmínek): od 24. 10. 2016 do 15. 12. 2016

Forma nabídky je elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Lhůta pro podání nabídky: do 19. 10. 2016, 10:00 hod.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

- Hodnotícím kritériem je: nejnižší nabídková cena

- Hodnocení nabídek:

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH. Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého výkazu výměr.

- Soutěžní a zadávací lhůta:

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a stanovuje se na 30 kalendářních dnů.

- Identifikační údaje zadavatele:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 11118

Zastoupený ing. Liborem Staňkem – jednatelem společnosti

E-mail: kvak@kvak.cz

794 01 Krnov

IČ: 47674148

DIČ: CZ47674148

Bank. spojení: KB Krnov, čís. Účtu 31305-771/0100

- Nabídka uchazeče bude obsahovat tyto údaje a dokumenty:

Vyhotovení návrhu smlouvy o dílo, doplněné v celém rozsahu a podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. V případě návrhu smlouvy o dílo, podepsané zástupcem uchazeče, který není statutárním zástupcem, je nutno doložit úředně ověřenou fotokopii dokladu (zplnomocnění), prokazující oprávněnost k podpisu tohoto návrhu.

- V návrhu smlouvy o dílo je nezbytné uvést:

a) I. Smluvní strany v kupní smlouvě

b) II. Předmět plnění

c) III. Kupní cena – cena nejvýše přípustná včetně všech nákladů spojených s předmětem plnění smlouvy

d) IV. Doba plnění – počet pracovních dní od účinnosti smlouvy o dílo k dokončení díla

e) V. Záruční podmínky – počet měsíců (minimálně 24 měsíců)

Příloha č.1 – oceněný výkaz výměr

- Další podmínky:

Vybraný uchazeč doloží nejpozději před podpisem smlouvy o dílo úředně ověřené kopie dokladů prokazující kvalifikační předpoklady k požadovaným úkonům, tj. úředně ověřenou fotokopii výpisu z živnostenského rejstříku a úředně ověřenou fotokopii nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 90ti dnů.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky pro zadávání zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky pro zadání zakázky nebo zadávací řízení zrušit.

Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

Uchazeč nesmí obchodní a technické informace získané z podkladů pro zpracování nabídky přenechat k dispozici třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele a tyto informace nesmí použít pro jiné účely, než pro plnění podmínek pro zadání zakázky.

Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči budou informováni písemnou formou o výsledku výběrového řízení do 10. dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu za poslední 3 roky s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj a termínu realizace.

V Krnově 4. 10. 2016					Ing. Libor Staněk

jednatel společnosti