
|  |  |
| --- | --- |
| **F.11** | **Úpravy ve stávajícím parku před kinem Mír, náměstí Míru** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Navrhovaná promenádní trasa (viz F.10) navazuje na historické stromořadí v parku před kinem Mír. Tyto stromy dožívají, a proto budou nahrazeny novou výsadbou. Stromy budou vysázeny ve stejném sponu a tvaru. Pro výsadbu bude použita lípa řapíkatá (Tilia petiolaris) nebo obdobné druhy lip.*

2 Umístění



Námět je v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O39 (přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň), plochy parků a veřejných zahrad - ZP.

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 39, situace B.04f.

Připravovaná DUR PPO v tomto místě počítala se zachováním stávajícího stromořadí.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět je možno realizovat bez dopadu na funkci PPO, bude realizován za linií protipovodňové ochrany.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv na kapacitu PPO je neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Námět je třeba zkoordinovat s úpravu pravého břehu podle DUR PPO.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem bude Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Úpravy ve stávajícím parku před kinem Mír mohou být realizovány jako koordinovaná samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky.

Námět nebude zařazen do DUR jako součást PPO, bude projednáván v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |