**Činnosti – návrh postupu – ČÁST B (Péče o zvířata)**

Předmětem této části je péče o zvířata v době realizace díla (do 31. 12. 2023) včetně po dobu následné péče a současně v době udržitelnosti celého projektu po dobu 10 let, tj. do 31. 12. 2033

Dílčí kroky:

1. Dovoz zvířat - koňské plemeno Exmoor pony a polodivoký skot plemene Tauros cattle, Základní stádo: 3 koně (hřebci) + 2 pratuři (samice)

TERMÍN: na výzvu, nejpozději do 14 dnů od vybudování aklimatizační ohrady

1. Péče o dovezená zvířata v aklimatizační ohradě – dovoz sena, vody, minerální soli, kontrola veterinářem

Po dobu od dovozu a umístění zvířat v aklimatizační ohradě do jejich přemístění do

navazující (první vybudované) ohrady – pastviny. Následně budou v aklimatizační ohradě zvířata

umístěny vždy, když si to vyžádají provozní nebo technické důvody (poškození nebo údržba oplocení či zařízení pastvin apod.).

TERMÍN: průběžně po dobu 20 dní od naskladnění do vypuštění do následné (první) pastviny

1. Péče o dovezená zvířata v nově vybudované pastvině, která se nachází nejblíže aklimatizační ohradě

TERMÍN: po 20 dnech od naskladnění do aklimatizační ohrady do vybudování druhé pastviny

1. Péče o dovezená zvířata v nově vybudované pastvině, která se nachází nejdále od aklimatizační ohrady

TERMÍN: po vybudování druhé pastviny až po dokončení pracovních operací v první pastvině

1. Péče o dovezená zvířata v nově vybudovaných pastvinách – přehánění zvířat z jednotlivých pastvin

TERMÍN: dle harmonogramu pracovních operací v jednotlivých pastvinách

1. Péče o pastevní areál v době udržitelnosti - po dobu 10 let (2024 – 2033)

1. rok – 10. rok

1. Podseknutí el. ohradníku křovinořezem - hmotu ponechat na místě jako mulč - seč nejlépe z vnitřní strany pastviny, aby posekanou hmotu odstranila pasená zvířata - 2 x ročně, vždy v průběhu měsíců květen a říjen.
2. Péče o dřeviny v 8 m širokém pásu podél ohradníku (4 m na každou stranu) - vyvětvení do výšky cca 2 m a/nebo odstranění + kontrola a ošetření stromů do vzdálenosti odpovídající porostní výšce proti vývratům a pádu suchých větví (hmotu ponechat na místě v případě většího množství ve formě neuspořádaných hromad) – 1 x ročně (v průběhu měsíce října)
3. Revize všech komponent ohradníků/ohrad, v případě potřeby výměna spálených/zkratovaných

úseků PE pásky, výměna poškozených izolátorů apod. – 1 x týdně

1. parazitologické vyšetření trusu kopytníků koproskopickými metodami (flotace, sedimentace,

kvantifikace epg.) + prohlídka koní na přítomnost vajíček střečků, prohlídka kondice zvířat

veterinářem a konzultace příp. intervencí/medikací s majitelem zvířat - 2 x ročně duben a říjen

1. Zajištění trvalé dostupnosti minerálního lizu (Se+Cu) - při předpokládaném počtu zvířat

frekvence doplňování cca 2 měsíce.

1. Zimní příkrm sena, dle aktuálního stavu pastvin