**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

|  |  |
| --- | --- |
| KRAJ | MORAVSKOSLEZSKÝ |
| MÍSTO | KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ |
| OBJEKT | SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, ul. I.P.PAVLOVA č.p.551 |
| AKCE | **OPRAVA STŘECH NEMOCNICE V KRNOVĚ** |
| MAJITEL | MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, POD BEZRUČOVÝM VRCHEM, 79401 KRNOV |
| STAVEBNÍK | MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, POD BEZRUČOVÝM VRCHEM, 79401 KRNOV |
| UŽIVATEL | SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace,  I.P.PAVLOVA 552/9, POD BEZRUČOVÝM VRCHEM, 79401 KRNOV |
| STUPEŇ | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY |
| PROJEKTANT | ING. JIŘÍ TOMEČEK - ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC |
| AUTORIZACE | ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby |

**ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě projektové dokumentace a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

„Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat podle postupu prací na objektu stavby“

Předání staveniště

Kontrola prováděných prací po dokončení demontáže původní střešní krytiny

Kontrola prováděných a dokončených prací na opravě krovu

Kontrola prováděných a dokončených prací spojených s pokládkou nové střešní krytiny a montáže klempířských prvků

Kontrola dokončovacích pracích na objektu

Závěrečná kontrolní prohlídka

O provedených prohlídkách bude proveden zápis do stavebního deníku

Olomouc, červen 2021

..….....................

Dalibor Zapletal