Příloha č. 4

Harmonogram

| Implementace AISmK |
| --- |
| Představení dodavatele úvodní jednání | T+ 1 |
| Předání Detailní specifikace k akceptaci | T+ 15 |
| Dokončení akceptace Detailní specifikace | T+ 30 |
| Zahájení vývoje AISmK | T+ 31 |
| Dokončení vývoje AISmK | T+ 62 |
| Předání dokumentace | T+ 62 |
| Zahájení zkušebního provozu | T+ 63 |
| Ukončení zkušebního provozu | T+ 93 |
| Implementace AISmK do ostrého provozu | T+ 94 |
| Školení uživatelů | T+ 94 |
| Dokončení implementace AISmK, finální akceptace | 01. 01. 2023 |

T – den nabytí účinnosti Smlouvy. Termíny uvedené výše jsou stanoveny v kalendářních dnech. Zhotovitel je oprávněn dokončit jednotlivé milníky i před sjednaným termínem, nestanoví-li Objednatel v konkrétním případě jinak.