**Příloha č. 4**

**Harmonogram**

|  |  |
| --- | --- |
| **Implementace AISmK** | |
| Představení dodavatele úvodní jednání | T |
| Předání Detailní specifikace k akceptaci | T+10 |
| Dokončení akceptace Detailní specifikace | T+30 |
| Zahájení vývoje AISmK | T+31 |
| Dokončení vývoje AISmK | T+45 |
| Předání dokumentace | T+45 |
| Zahájení zkušebního provozu | T+45 |
| Školení uživatelů | T+45 |
| Ukončení zkušebního provozu | T+60 |
| Implementace AISmK do ostrého provozu | T+60 |
| Dokončení implementace AISmK, finální akceptace | 31. 03. 2023 |

Zhotovitel je oprávněn dokončit jednotlivé milníky i před sjednaným termínem, nestanoví-li Objednatel v konkrétním případě jinak.