Město Krnov

Hlavní náměstí 1, 794 01  Krnov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva více zájemcům k podání nabídky na uzavření smlouvy o dílo

na akci

"Krnov, ul. Pivovarská – rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou metodou"

Adresa pro styk se zájemci:

Město Krnov

Odbor regionálního rozvoje

Hlavní náměstí 1

794 01  Krnov

tel. 554697111, 554697702

e-mail: zsvobodova@mukrnov.cz

I. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel		:	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01  Krnov

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Alena Krušinová, starostka města

Oprávnění k jednání ve věcech realizace a převzetí díla:

Ing. Zdeňka Svobodová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Georgios Bazakas, ved. oddělení investičního

Tel/fax. 554 697 239 / 554 610 418

E-mail:gbazakas@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, technický dozor objednatele

E-mail: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, technický dozor objednatele

E-mail: tkolarikova@mukrnov.cz

IČ			:	00296139

DIČ			:           CZ00296139, jsme plátci DPH

Tel./fax		:	554697111, 554610418

Bankovní spojení	:	KB, a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu		:	728771/0100

II. Podmínky soutěže

II.1 Název zakázky:

"Krnov, ul. Pivovarská – rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou metodou"

II.2 Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je provedení výše uvedené stavby. Vlastní realizace nevyžaduje  přeložky inženýrských sítí.

Popis stávající kanalizace – jedná se o stávající betonové potrubí DN 300.

V rámci akce bude provedena oprava kanalizační stoky v Krnově v ulici Pivovarská bezvýkopovou metodou, vložkováním stávající kanalizace sanačním rukávcem následovně:

DN 300 mm, délky 115 m – úsek od šachty Š 3432047 A – Š 3432039

Počet zaústěných přípojek přímo na stoku – 13

Stoka je uložena v asfaltové komunikaci.

Tloušťka vložky bude doložena statickým výpočtem, který bude součástí nabídky. Součástí nabídky bude i předložení certifikátu nebo stavebně technického osvědčení s uvedením krátkodobých i dlouhodobých modulů pružnosti.

Inverzní technologie:

Pro výše uvedené potrubí a zátěžové podmínky je vyhovující sanační rukávec s tloušťkou staticky relevantní vrstvy po vytvrzení o síle 10,0 mm s min. dlouhodobým modulem pružnosti 1 400N/mm2 dle EN 1228.

UV technologie:

Pro výše uvedené potrubí a zátěžové podmínky je vyhovující sanační rukávec s tloušťkou staticky relevantní vrstvy po vytvrzení o síle 5,8 mm s min. dlouhodobým modulem pružnosti 9 588N/mm2 dle EN 1228.

Před sanací se musí kanalizace vyčistit, následně  se provede kontrola pomocí kamery, přičemž budou zaměřeny přípojky.

Součástí vybudování 3 ks nových kanalizačních šachet Š 3432046 A, Š 3432047, Š 3432047 A jsou výkopové práce, vybourání stávajících šachet, odvoz sutě a zeminy na skládku včetně poplatků za uložení, a uvedení povrchu do původního stavu.

V cenové nabídce budou rovněž zahrnuty  tyto práce: zajištění přechodného užívání komunikace na nezbytně nutnou dobu, zajištění přechodného dopravního značení, přečerpávání splaškových vod po dobu sanace, vyčištění kanalizace před sanací, odstranění překážek v potrubí, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a jejich vodotěsné zapravení, zapravení rukávců v šachtách, monitoring kamerou před a po sanaci potrubí.

Zadávací dokumentace obsahuje: 	situaci s vyznačením trasy sanovaného úseku

optickou inspekci kamerou na DVD – bude předáno uchazečům na prohlídce staveniště, případně bude zaslán na vyžádání poštou

II.3 Doba a místo plnění zakázky

Zahájení stavby :	červenec 2014

Ukončení stavby :	do 31.8.2014

termínem ukončení stavby se rozumí předání a převzetí stavby bez vad 		            a nedodělků včetně úplného vyklizení staveniště

Místo plnění :             Krnov, ul. Pivovarská

II.4 Kvalifikační požadavky

Zadavatel požaduje předložit oprávnění k podnikání  a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nebude starší 90 dnů ke dni podání nabídky a bude doložen v neověřené kopii. Rovněž oprávnění k podnikání bude předloženo v neověřené kopii.

Zadavatel požaduje předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (obor: vodohospodářské stavby).

V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení budou předložena v kopii a musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu významných stavebních prací musí být uvedeny minimálně 2 stavby obdobného  charakteru, u nichž hodnota realizovaných prací překročila u každé z nich 0,5 mil. Kč bez DPH

II.5 Záruka za dílo

V návrhu smlouvy o dílo bude uvedena záruka za dílo v měsících. V  případě, že bude na některou část díla uvažováno s jinou délkou záruky, bude přesně uvedeno, na kterou část a jaká je délka záruky. Minimální záruční doba na provedené práce bude činit 60 měsíců.

II.6 Místo pro odevzdání nabídky a otevírání obálek

Nabídky podávají uchazeči elektronicky v elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek E-zak.

II.7 Lhůta pro podání nabídky a doba, po kterou je zájemce vázán svou nabídkou

II.7.1 Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění zadávacího řízení v elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek E-zak a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž nástroji.

II.7.2 Zadávací lhůta se stanovuje na 120 kalendářních dnů.

II.8 Forma předložení nabídky

II.8.1  Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce.

II.8.2 Nabídka bude obsahovat doklady o splnění kvalifikačních požadavků, položkový rozpočet  a návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

II.9 Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny.

Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého výkazu výměr. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Rozhodující pro hodnocení nabídky bude nabídková cena uvedena v systému E-Zak. Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-Zak a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

II.10 Prohlídka staveniště

Prohlídka staveniště se uskuteční dne 10.6.2014 v 9:00 hodin.  Sraz účastníků prohlídky je na ulici Pivovarská v Krnově. Účast na prohlídce staveniště bude předem ohlášena Ing. Svobodové, tel. 554 697 702, 602 502 367, email:  zsvobodova@mukrnov.cz

II.11 Platební podmínky

Úhrada za provedené práce bude prováděna 1 x měsíčně na základě zjišťovacího protokolu. Výši fakturace s vazbou na množství provedené práce odsouhlasí technický dozor stavby určený objednatelem. Fakturace za provedené práce bude možná do 90 % nabídkové ceny. Zbývajících 10 % bude uvolněno až po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků. Splatnost faktur bude 14 dnů od jejich doručení objednateli.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

III. Ostatní ujednání

III.1 Variantní řešení není přípustné.

III.2 Vybraný zhotovitel si zajistí na vlastní náklady případná povolení k překopům  a záborům pozemků včetně příslušných poplatků.

III.3 Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu platnými ČSN,  vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření.

III.4 Součástí předání dokončeného díla bude dokumentace skutečného provedení stavby a inženýrských sítí 1 x v elektronické podobě a 3 x v tištěné. Náklady na tyto práce budou zahrnuty do nabídkové ceny. Budou předány veškeré doklady o provedených zkouškách a  doklady o použitých materiálech včetně monitoringu (atesty použitých materiálů, optická kontrola po provedení sanace, zkouška těsnosti dle ČSN 1610).

Bude doložena laboratorně technická kontrola vytvrzeného rukávce prokazující dosažení navrhovaných pevnostních charakteristik ( E-modul, krátkodobé napětí v ohybu ) a tloušťku stěny staticky relevantní vrstvy. Vzorek pro laboratorní kontrolu bude odebrán za přítomnosti zástupce investora.

III.5 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku ke smlouvě o dílo, platí, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť a to maximálně v úrovni platných směrných cen dle ceníků RTS.

III.6 Na stavbě budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti pracovníka pověřeného vedením stavby a technického dozoru investora určeného objednatelem.

III.7 Případné připomínky k zadávací dokumentaci předloží uchazeč nejpozději 5 dnů před termínem odevzdání nabídky.

III.8  Ve smlouvě o dílo bude sankční ujednání o tom, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby ve sjednaném termínu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Dále zde bude uvedeno, že v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků bude smluvní pokuta činit 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení.

III.9.  Zadavatel si vyhrazuje právo :

- odmítnout všechny nabídky

- zrušit soutěž

- nevracet uchazečům nabídky

- upravit návrh smlouvy o dílo

Zpracoval:  Ing. Zdeňka Svobodová

Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Městský úřad Krnov

Pověřený místostarosta:  Ing. Michal Brunclík

Místostarosta města Krnov