|  |  |
| --- | --- |
| **F.28** | **Odstranění levobřežní hráze** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Na LB dojde k částečnému odstranění ochranné hráze mezi korytem Opavy a parkem. Hráz bude ponechána v horní části v souvislosti s návrhem rozdělovacího objektu a ve spodní části z důvodu zachování cenných dřevin s vazbou na stavbu opevněného přelivu.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP – plochy vodní a vodohospodářské – W, plochy parků a veřejných zahrad – ZP-2 (podmíněné přípustné využití pro realizaci terénních úprav).

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Námět je uveden na přílohách studie: zpráva A str. 42, situace B.04f, příčné řezy B.05j, B.05k, B.05l a B.05m.

Ve *Studii* jen ideové řešení, není zřejmý rozsah úpravy.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Odstranění levobřežní hráze je součástí PPO. Opatření je slučitelné s koncepcí PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv na kapacitu PPO je neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Nutno upřesnit rozsah odstranění hráze v návaznosti na opatření F.26 Rozdělovací objekt parkového ramene a opatření F.30 Přeliv.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

V nárocích na provozování a údržbu nejsou rozdíly oproti návrhu DUR PPO.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné. Námět je součástí DUR PPO.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Odstranění levobřežní hráze je zařazeno v DUR jako SO 090.74.1 Odstranění stávající levobřežní hráze a bude financován jako součást PPO z prostředků investora PPO.

Řešení a rozsah úpravy bude nutno v PD upravit podle dalších souvisejících opatření.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |