Rámcová smlouva pro odstraňování havárií – závazný vzor

Č. smlouvy objednatele: P22V00000058

RÁMCOVÁ SMLOUVA

PRO ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ VODOINSTALACÍ, TOPENÁŘSTVÍ PLYNOINSTALACÍ, VNITŘNÍCH KANALIZACÍ A PROVÁDĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

- Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO:	002 96 139

DIČ:	CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: 	Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a při předávání Díla:

Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 234
 	Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 243

Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 237

Arnošt Závodník, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 426

Pavel Andrle, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 274

Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 272

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu:	728771 / 0100

Profil zadavatele:	https://www.zakazky.krnov.cz/

na straně objednatele

a

- ……………………………………………………………………………………………...

se sídlem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….. oddíl B, vložka  ……..

IČO:		…………………………….

DIČ:		…………………………….

Jednající:		…………………………….

Bankovní spojení:	…………………………….

Číslo účtu:		…………………………….

Kontaktní osoba:	…………………………….

Telefon, e-mail:	…………………………….

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a při předávání Díla:

………………………………………………………………………………………………

na straně zhotovitele

I.

Preambule

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v takovém rozsahu, aby mohl řádně plnit své závazky z této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je také plně odborně způsobilý provádět práce a dodávky za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 10.000.000,00 Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou, mít zajištěno pojištění dohodnuté touto smlouvou a kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit originál platné pojistné smlouvy k nahlédnutí.

- Účelem této smlouvy je zajištění nepřetržité havarijní služby pro domovní, bytový fond 
a nebytový fond v majetku objednatele.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zajistit pro objednatele pohotovostní službu a provádět odstraňování havárií v oblasti vodoinstalací, topenářství, plynoinstalací, vnitřních kanalizací a souvisejících prací na nemovitém majetku města Krnova (dále jen také jako dílo). Odstraňováním havárií se rozumí odstraňování stavů způsobených mimořádnou událostí (zaviněnou i nezaviněnou), jež vedla k poškození majetku města a v souvislosti s níž dále hrozí další bezprostřední poškození majetku, lidského zdraví, hospodářské nebo ekologické škody.

- Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele následující služby:

a) poskytování havarijní služby 24 hod. denně, 7 dní v týdnu včetně dnů pracovního klidu 
a státem uznaných svátků, a to v rámci nemovitého majetku objednatele uvedeného v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. Pod pojmem ,,havarijní služba“ se pro účel této smlouvy rozumí držení nepřetržité pohotovosti a v případě potřeby provádění okamžitého havarijního výjezdu 
a následné práce k odstranění havárií, týkajících se:

- plynových zařízení a dodávek plynu,

- odpadního potrubí, svodného potrubí, kanalizačních přípojek

- rozvody teplé a studené vody, vodovodních přípojek

- ústředního vytápění,

- spalinových cest,

- septiků, jímek, DČOV

b) nejběžnějším typem těchto havárií jsou:

- havárie plynových rozvodů a dodávek plynu – únik plynu z domovního rozvodu vč. úniku plynu na přípojce ke spotřebiči, apod.,

- havárie rozvodů odpadního a svodného potrubí, septiků, jímek a DČOV – prasklé vnitřní kanalizační potrubí, rozpojené kanalizační potrubí, únik odpadní vody, ucpání odpadního a svodného potrubí, ucpání přepadu septiku, zamrznutí, apod.,

- havárie rozvodů teplé a studené vody – prasklé rozvody, únik vody z přívodního potrubí, zamrznutí, apod.,

- havárie systému ústředního topení – prasklé rozvody, únik vody, zamrznutí, apod.,

- havárie spalinových cest – ucpaná spalinová cesta cizím předmětem, únik kouře do objektu, apod.,

Tento výčet havárií není úplný, slouží pouze jako příklad typového vymezení technického stavu sítí, rozvodů, technologií a zařízení, které lze za havárii považovat. Havárií není takové poškození majetku města, v souvislosti se kterým nehrozí další bezprostřední poškození majetku, lidského zdraví, hospodářské nebo ekologické škody.

c) vedení havarijního deníku v podobě evidence všech provedených telefonických hovorů, obdržených písemných, e-mailových zpráv a SMS zpráv; zajišťování nepřetržitého havarijního dispečinku v rámci potřeby objednatele a vedení evidence dokladů – písemných protokolů prokazujících uskutečnění plnění. Objednatel je oprávněn požadovat pravidelné předání jak havarijního deníku, tak i příslušných protokolů, a to elektronickou poštou na adresu pověřené osoby objednatele, která je uvedena v příloze č. 3 této rámcové smlouvy.

3.     Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně realizovaný předmět plnění specifikovaný v

odstavci 1. a 2. tohoto článku smlouvy cenu dle článku IV. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předávat objednateli opis havarijního deníku vždy za každý kalendářní

měsíc, a to tak, že jej připojí jako přílohu faktury podle článku V. odst. 1. této smlouvy.

4.     Zhotovitel nesmí do předmětu plnění této rámcové smlouvy zahrnout práce drobného

charakteru, které je dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. povinen realizovat nájemce bytu.

5.     Zhotovitel se dále zavazuje provést vždy i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť

nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich provedení je nezbytné pro odstranění

havarijního stavu s tím ale, že k takové činnosti je zhotovitel odborně způsobilý a je oprávněn

k jejímu provedení. Pokud není zhotovitel schopen takovou činnost vykonat a její provedení je

nezbytné pro odstranění havarijního stavu, je o tomto povinen neprodleně informovat

objednatele.

6.     Nedílnou součástí díla jsou dále:

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek a revizí nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech odstraňování havárie),

- úklidové práce, odvoz demontovaného materiálu, likvidace odpadu v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,

- specializované práce – kamerové zkoušky a čištění ucpaného potrubí kanalizace pomocí mechanické nebo elektrické spirály

- dokončovací práce podle odstavce 8. tohoto článku smlouvy

7.     Pokud vznikne v souběžné době více havárií, potom budou jednotlivé úkony při odstraňování

těchto havárií řešeny v sestupném pořadí takto:

- oprava plynoinstalace,

- bezpečné zajištění suchého okolí kolem elektrických zařízení,

- obnovení průchodnosti spalinových cest,

- oprava tlakových vodovodních rozvodů,

- oprava odpadního a svodného potrubí,

- oprava kanalizační přípojky.

Shora uvedené pořadí není bezvýjimečné, vždy platí především to, že nejprve musí být činěny

úkony k ochraně lidského života a zdraví a až následně jsou činěny opatření proti vzniku dalších

škod způsobem, který zamezí vzniku největší škody, která v daný okamžik hrozí.

8.     V případě realizace dalších prací, které nelze označit za přímé odstranění havarijního stavu, ale

které jsou potřebné k znovudosažení původního stavu (dokončovací práce), musí být před jejich

zahájením učiněn předchozí písemný souhlas objednatele s jejich rozsahem a cenou.

Zhotovitel je povinen si vždy tento souhlas po objednateli vyžádat a je také povinen tyto práce 
a dodávky provést, pokud jejich provedení bude objednatel požadovat.

III.

Doba a místo plnění

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024, nebo do dne, ve kterém cena za plnění předmětu této smlouvy dosáhne částky 1.950.000,00 Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve.

- Místem plnění je katastrální území města Krnov, resp. nemovitosti uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Cena díla

- Celková cena za plnění předmětu této rámcové smlouvy je stanovena v maximální výši do             1.950.000,00 Kč bez DPH.

- Sjednaná cena v rámci předmětu plnění této smlouvy dle článku II odst. 1 a odst. 2. této smlouvy je stanovena následovně:

| Paušální cena za držení nepřetržité pohotovosti v rámci havarijní služby (Kč/měsíc) HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | ………………………… bez DPH |
| --- | --- |
| Paušální cena za dopravu (Kč/událost) HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | ………………………… bez DPH |
| Hodinová sazba na pracovníka (Kč/hodina) HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | ………………………… bez DPH |

K těmto cenám budou připočteny (ceny dle aktualizovaného ceníku RTS a ÚRS):

- cena za dodaný stavební materiál,

- cena za související služby nebo dodávky, např. tlakové čištění neprůchodné kanalizace, vysokozdvižná plošina a jiné další činnosti vyžadující speciální technologie a zařízení (dále jen Služby)

- náklady na odvoz a likvidaci demontovaného materiálu a stavebního odpadu (dále jen odpad).

- Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.

- V případě nedodržení článku II. odst. 4. je objednatel oprávněn neuhradit příslušnou část dílčí zakázky ve výši ceny účtované za práce drobného charakteru, k nimž je povinen nájemce.

- Dodaný stavební materiál, Služby a likvidace odpadu je zhotovitel povinen pořizovat v cenách místně a časově obvyklých. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nesplní, není oprávněn uplatňovat vůči objednateli jejich úhradu v části odpovídající rozdílu mezi cenou obvyklou v daném místě a čase a cenou za kterou byly pořízeny.

- Přílohou faktury dle článku V. odst. 1 musí být kopie dodacího listu včetně faktury, vše vystavené dodavatelem stavebního materiálu nebo Služby, prokazující ceny, za které byly stavební materiál nebo Služba zhotovitelem pořízeny.

- Zhotovitelem doložené náklady na pořízení stavebního materiálu je zhotovitel oprávněn při fakturaci ceny díla navýšit o přirážku (dále jen „Přirážka“) zohledňující jejich pořizovací náklady. Tato přirážka bude určena podle aktualizovaného ceníku RTS, a.s. nebo ÚRS CZ a.s., části „Specifikace“ – „Katalog stavebního materiálu“ – „Pořizovací náklady“. Přirážka bude rovna částce vyjádřené v „Kč“, odpovídající pořizovací ceně daného stavebního materiálu dle ceníku RTS, a.s. nebo ÚRS CZ a.s., a nebude tedy určována procentuálně ze skutečné pořizovací ceny.  Pokud nebude některý konkrétní stavební materiál nebo zařízení v „Katalogu stavebního materiálu“ uveden, použije se pro určení výše Přirážky stavební materiál nebo zařízení, které mají obdobné technické vlastnosti a pořizovací cenu a jsou uvedeny v ceníku RTS, a.s. nebo ÚRS CZ a.s.. Při změně ceníků RTS nebo ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

- V případě realizace dokončovacích prací budou tyto oceněny následovně:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků RTS, a.s. (katalog popisů a směrnice stavebních prací) platných v době provádění prací.

- V případě sporu o výši ceny určené postupem podle předchozího bodu a)je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku, který však musí respektovat způsob určení ceny dohodnutý touto smlouvou.

V.

Platební podmínky

- Zhotovitel bude cenu díla sjednanou dle čl. IV. této smlouvy fakturovat vždy měsíčně k poslednímu dni v měsíci. Měsíční faktura bude zahrnovat vždy paušální cenu za nepřetržitou havarijní službu a dále vyúčtování všech provedených dílčích plnění – havarijních zásahů v daném kalendářním měsíci. K faktuře musí být přiloženy všechny písemné protokoly o převzetí díla – tzn. doklady prokazující uskutečněné plnění a kopie havarijního deníku za daný kalendářní měsíc.

- Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dne každého následujícího kalendářního měsíce vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH a musí k ní být připojeny všechny přílohy, dohodnuté touto smlouvou.

- Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty, podléhají práce uvedené v klasifikaci produkce CZ-CPA. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

- obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),

- číslo a datum vystavení faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- přesný název projektu,

- přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- v případě režimu přenesení daňové povinnosti uveďte na fakturu „daň odvede zákazník“

Platby budou provedeny bezhotovostně.

- Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

- V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

- Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

- VI.

Provádění, předání a převzetí díla

- Havarijní výjezd dle článku II. odst. 2. písm. a) této smlouvy provede zhotovitel bez prodlení, nejpozději však do 60 minut od obdržení výzvy k odstranění havárie, přičemž výzvu může podat jak objednatel, tak i uživatel daných objektů, ve kterých havárie vznikla. Dané objekty jsou vymezené v příloze č. 1 této rámcové smlouvy.

Výzva může být podána následujícími způsoby:

- elektronickou poštou,

- písemně,

- telefonicky.

Výzva bude realizována prostřednictvím kontaktů uvedených v příloze č. 2 této rámcové

smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování havárie okamžitě poté, co mu byla havárie oznámena, dále je povinen aktivně a soustavně, bez nedůvodných prodlev a přestávek, pokračovat v provádění prací souvisejících s odstraněním havárie, jakožto i v dokončovacích pracích tak, aby bylo místo havárie uvedeno bez zbytečného odkladu do původního stavu. O stavu před odstraněním havárie a po jejím odstranění je zhotovitel povinen pořídit fotodokumentaci, pokud je to technicky možné. Fotodokumentaci je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli v elektronické podobě nejpozději před fakturací ceny díla.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat jednotlivé dílčí zakázky na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje k součinnosti při zpřístupnění prostor, ve kterých má dojít k plnění předmětu této rámcové smlouvy – odstranění ohlášené havárie.  Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli jednotný elektronický čip sloužící k odemknutí hlavních domovních dveří od objektů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, do kterých je technicky možné takto vstoupit.

- Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky 
a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při realizaci plnění předmětu této rámcové smlouvy používat výhradně

materiály první jakosti, čímž i zároveň prohlašuje, že všechny výrobky, které bude v rámci této

smlouvy používat, jsou bezpečné v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

- Pokud zhotovitel způsobí objednateli, nebo jiným subjektům škodu, pokud při plnění předmětu

této smlouvy zhotovitel poruší právní předpisy, nesplní technické normy nebo jiné normy

související s předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nejpozději

však do 30 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit, nebo finančně

nahradit.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob pohybujících se na základě jeho pokynů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby v místě havárie dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Dokladem prokazujícím uskutečněné plnění je písemný protokol o převzetí díla, k jehož podpisu je oprávněn pouze pověřený pracovník objednatele.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

- O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s  uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení.

- V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

- Protokol o předání díla bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,

- termín vyklizení staveniště,

Vzor (nevyplněný formulář) předávacího protokolu je přílohou této smlouvy.

- Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

- V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

- Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy jsou uvedeni v záhlaví smlouvy.

VII.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce a montáž 24 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

- Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- VIII.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé v souvislosti s nedodržením časové lhůty stanovené v čl. VI. odst. 1. V tomto případě zhotovitel uhradí kromě vzniklé škody i pokutu za každé jednotlivé porušení ve výši 5.000,00 Kč.

- 2. Za nedodržení nepřetržitého havarijního dispečinku je zhotovitel povinen uhradit pokutu ve výši 50 000 Kč. Při opakovaném nedodržení čl. II. odst. 2 a čl. VI odst. 2. je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši            1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

- V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za vadu a den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

IX.

- Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

- Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

- Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Vybraný dodavatel obdrží po podpisu smlouvy čip k otevírání vchodových dveří bytových domů, popř. klíče.

- Doložka platnosti právního úkonu:

- K uzavření této smlouvy dala souhlas rada města Krnova usnesením č. …………………….. ze dne ………………..

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Seznam nemovitého majetku

- Seznam kontaktů

- Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele předloží pouze vybraný dodavatel

- Předávací protokol k odstraněné havárii

V Krnově dne	V ……………… dne:

Za objednatele:							Za zhotovitele:

_______________________					________________________

Ing. Tomáš Hradil	………………………………….

starosta města	………………………………….