Město Krnov

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK MALÉHO ROZSAHU

název stavby:

„Oprava odsávání v kuchyni školní jídelny na ulici Albrechtická 2, Krnov“

Článek 1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

(ust. § 38 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.)

Název veřejného zadavatele:	Město Krnov

Adresa:	Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČ:	002 96 139

DIČ:	CZ00296139

Oprávněná osoba veřejného zadavatele:	Mgr. Alena Krušinová, starostka

Kontaktní osoba veřejného zadavatele:	Bc. Vlastimil Štverák , odbor školství, kultury a sportu

E-mail:	vstverak@mukrnov.cz

Článek 2

Informace o druhu veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení:    zakázka malého rozsahu na stavební práce

Článek 3

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby :

„Oprava odsávání v kuchyni školní jídelny na ulici Albrechtická 2, Krnov“

Popis stavby (obecně):

Předmětem plnění je náhrada nevyhovujících částí systému odsávání par instalovaného v prostoru varny školní jídelny na ulici Albrechtická 2 v Krnově, formou dodávky na klíč tj. kompletní, řádně a včas zhotovené funkční dílo v souladu s podmínkami a termíny tohoto zadání. Dílo zahrnuje odpojení stávajících tří digestoří od rozvodu vzduchotechniky a jejich demontáž ze závěsů. Dodávku tří nových digestoří a jejich prostorové ukotvení a montáž na trubní rozvody stávající vzduchotechniky. Ekologická likvidace odpadu ze stavby. Předání zprovozněného díla.

Popis stavby (obecně):

Sestava se skládá za dvou kusů oboustranných digestoří orozměru 2000x2200 mm a jednoho kusu

rovněž oboustranné digestoře o rozměru 1200x2400 mm. Tělesa budou vyrobena v provedení pro

volné zavěšení pod stropem z nerezového materiálu 1.44301, odolného proti korozi a kyselinám

s homogenní broušenou povrchovou úpravou. Všechny přístupné hrany o charakteru řezných hran

budou odpovídat bezpečnostním požadavkům. Digestoře budou osazeny filtry. Tělesa budou napojena

na stávající trubní systém vzduchotechniky prostřednictvím redukce nad stávající kuchyňskou

technologii. Budou osazena filtrem a úpravou umožňující sběr a odtok vzniklého kondenzátu.

Článek 4

Doba plnění zakázky

Zahájení :    listopad 2014

Ukončení :   15.prosince 2014 (termínem ukončení stavby se rozumí předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně úplného vyklizení staveniště)

Článek 5

Místo plnění

Školní jídelna Albrechtivká 2, Krnov

Článek 6

Kvalifikační požadavky

Zadavatel požaduje předložit výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů, nebo živnostenské oprávnění a doklad prokazující odbornou způsobilost, tj. oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě. V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací realizovaných v posledních pěti letech a osvědčení objednatelů – investorů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto odborných prací, tato osvědčení musí zahrnout cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly stavební práce  provedeny řádně a odborně. V seznamu realizovaných stavebních prací musí být uvedena minimálně jedna akce odpovídajícího  charakteru, u které hodnota stavební části dosáhla minimálně 80 000,- Kč včetně DPH (naskenovat originál nebo ověřenou kopii).

Článek 7

Záruka o dílo

V návrhu smlouvy o dílo bude uvedena záruka za dílo v měsících. V případě, že bude na některou část díla uvažováno s jinou délkou záruky, bude přesně uvedeno, na kterou část a jaká je délka záruky. Minimální záruční doba na provedené práce bude činit 60 měsíců.

Článek 8

Místo pro odevzdání nabídek

Nabídky podávají registrovaní uchazeči v elektronické podobě v nástroji pro zadávání veřejných zakázek E- ZAK dostupném na internetové adrese https://zakazky.krnov.cz nejpozději do 20.11.2014 do 9:00 hodin. Zadávací lhůta činí 15. dnů. Nabídka bude obsahovat harmonogram postupu prací v souladu s obchodními podmínkami, jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo, vypracovaný uchazečem, položkový rozpočet s výkazem výměr a vizualizaci díla.

Článek 9

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, DPH a s DPH a to podle rozpočtu, který bude přílohou nabídky.

Článek 10

Způsob hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem podaných nabídek je nejnižší celková cena bez DPH uvedená v systému E –ZAK. Nabídková cena bude zpracována na základě zjištěných skutečností na místě samém a výkresové dokumentace. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodující výkaz výměr. Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou v systému E – ZAK a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Vyhodnocení nabídek provede elektronické programové vybavení E-ZAK a o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele, případně zrušení zadávacího řízení, rozhodne příslušný místostarosta na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídky předložené příslušným odborem.

Článek 11

Prohlídka staveniště

Je nezbytně nutné si provést vlastní měření na místě samém. Prohlídku je možné si dohodnout s ředitelem knihovny panem Bc. Petrem Cestrem na tel. 554610905, 777192323, 554613767

Článek 12

Platební podmínky

Úhrada za provedené práce bude prováděna 1 x měsíčně na základě zajišťovacího protokolu. Výše fakturace s vazbou na množství provedené práce odsouhlasí technický dozor stavby, určený objednatelem. Celková fakturace za provedené dílo bude do 90% nabídkové ceny. Zbývajících 10% bude doplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur bude do 14 dnů od jejich doručení objednateli. Záloha na provedení díla objednatelem nebude poskytnuta.

Článek 13

Ostatní ujednání

- Variantní řešení není přípustné.

- Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony ČR, včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření.

- Pro účel stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku ke smlouvě o dílo, platí, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky, zhotovitel tyto pložky nacení pro daný rozsah prací zvlášť a to maximálně v úrovni platných směrných cen dle ceníku RTS.

- V průběhu výroby a při osazení budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti pracovníka, pověřeného vedením stavby a technického dozoru investora, určeného objednatelem.

- Dodavatel díla (uchazeč) ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (dodavatele). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této výzvě nebo jiných dokumentech, obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavetele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

- Případné dotazy budou zodpovězeny na adrese https://zakazky.krnov.cz

- Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout vyšechny nabídky

- zrušit veřejnou zakázku

- nevracet uchazečům nabídky (zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace výběrového

řízení)

- upravit návrh smlouvy o dílo

Uchazeč o nabídku nemá právo na náhradu nákladů, spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Ing. Pavlína Říhová                                                                         Renata Ramazanová

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu                                        Místostarostka